## Slide 1: Wasserfallmodell
EDON ABAZI

## Slide 2: Über die Präsentation
Was ist das Wasserfallmodell?
Die 5 Phasen im Wasserfallmodell
Übersicht der Vor- und Nachteile im Modell
Erweitertes Wasserfallmodell bringt mehr Flexibilität
Fazit: Wasserfallmodell braucht alternative Ansätze

## Slide 3: Was ist das Wasserfallmodell?
Klassischen Methoden im Projektmanagement
Lineares Planungsmodell
Strikte Phasen Ablauf
Prinzip des Wasserfallmodells

## Slide 4: Die 5 Phasen im Wasserfallmodell
Anforderungen analysieren
Entwurf erstellen
Entwurf implementieren
Test durchführen
Inbetriebnahme

## Slide 5: Anwendung
Start- und Endtermin
Aufgaben und Zwischenergebnisse gesetzt
Notfall
Jede Phase wird nur einmal durchlaufen

## Slide 6: Phase 1: Anforderungen analysieren
Anforderungen an das neue Projekt festgelegt
Soll-Konzept
Eigenschaften des zu entwickelnden Produkts
Preise
Realisierbarkeit

## Slide 7: Phase 2: Entwurf erstellen
Konkretes Lösungskonzept
Welche Informationen werden benötigt?
Was für Tools und Technologien werden verwendet?

## Slide 8: Phase 3: Entwurf implementieren
Entwicklung des Produkts
Zwischentests

## Slide 9: Phase 4. Test durchführen
Ziel ist es Fehler aufzudecken und diese zu beseitigen

## Slide 10: Phase 5: Inbetriebnahme
Fertig Produkt
Auslieferung and den Kunden

## Slide 11: Übersicht der Vor- und Nachteile im Modell
✓ Vorteile | ✗ Nachteile
✓ Einfache Struktur mit klaren Vorgabe | ✗ Starre Reihenfolge und damit wenig flexibel
✓ Sichtbarer Projektfortschritt mithilfe von Meilensteinen | ✗ Spätes erkennen von Umsetzungsfehlern
✓ Arbeitsumfang kann mit dem Projektbeginn eingeschätzt werden | ✗ Abgrenzung der einzelnen Phasen vor allem in komplexen Projekten schwierig
✓ Planungssicherheit und Kontrolle | ✗ Schwierig alle Phasen reibungslos nacheinander abzuarbeiten
✓ Lösungswege fließen in die Projektplanung mit ein | ✗ Bei Fehlern und Änderung geht es meist zurück in die Entwurfsphase
✓ Kalkulation von Zeit-, Budget- und Arbeitsaufwand | ✗ Teure Fehlerkorrektur

## Slide 12: Erweitertes Wasserfallmodell bringt mehr Flexibilität
Projekte immer komplexer und meistens parallel bearbeitet werden
Das Projektteam kann in eine vorhergehende Phase zurückzukehren,

## Slide 13: Erweiterung mit agilen Methoden

## Slide 14: Fazit: Wasserfallmodell braucht alternative Ansätze
Streng linearen Ablaufs
Geringen Flexibilität
Alternative Ansätze

## Slide 15: IT firmen die das Wasserfallmodell anwenden
Firma | Mitarbeiter | Gegründet | Hauptbüro
Agilites | 54 | 2012 | Ukraine
Soflab Technology | 200 | 2008 | Polen
SQA Service Ltd. | 25 | 2009 | Bulgarien
NIX Solutions Ltd. | 1200 | 1994 | Ukraine
A1Q1 | 600 | 2003 | USA

## Slide 16: Allgemeine Firmen die verschiedene Projektmanagementmodelle nutzen
Firma | Projektmanagementmodell
BMW | Agile
Toyota | Wasserfall
Apple | Scrum/Agile
Amazon | Scrum/Wasserfall

## Slide 17: Wissenswert: Ursprung des Wasserfallmodells?
Das Vorgehensmodell von Winston Walker Royce aus dem Jahr 1970, ist das Ursprungsmodell der heutigen Wasserfall Methode.